OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

INFORME DE AVANCES

Portal ONSV — Rediseño de interfaz pública y panel de administración

Portal ONSV — https://www.onsv.gob.pe

Versión 1.0 — 01/08/2026

Periodo de desarrollo: 18 de junio de 2026 → 31 de julio de 2026

Rama: dev · ~100 commits · 431 archivos cambiados/agregados

# Resumen ejecutivo

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Líneas de código agregadas | +134.672 |
| Páginas públicas nuevas | 4 (revistas, entornos viales, consejo regional, webinars) |
| Páginas del panel admin (React/TS) | 21 |
| Migraciones / scripts de BD | 9 |
| Gestor de paquetes | npm → pnpm |

# 0. Línea de tiempo del desarrollo (día 1 → último día)

### 18–19 jun 2026 — Fase 1 · Setup y arranque

Proyecto corriendo en local (primer commit del periodo).

Migración de npm → pnpm, purga de historial y actualización del .gitignore.

Primeras mejoras generales de la página y de la vista de regiones.

### 2–3 jul 2026 — Fase 2 · Nuevo diseño de la página principal

Clonado de la página original y construcción del nuevo diseño desde cero.

Mejora del menú de opciones (3 iteraciones), carrusel de aliados, responsividad y detalles finales del inicio.

Páginas «Quiénes somos» terminada y mejorada.

### 3–4 jul 2026 — Fase 3 · Noticias y Regiones

Página de noticias mejorada y terminada.

Página de regiones: avances, contenedor del mapa, mapa SVG interactivo igual al prototipo y versión final.

### 7 jul 2026 — Fase 4 · Tarjetas, calendario y módulos de contenido

Calendario imitado, mejoras de tarjetas de noticias/publicaciones, página de publicaciones y orientación a víctimas.

Mejoras de normas legales, dropdown, datos abiertos y analítica.

### 8 jul 2026 — Fase 5 · Entornos viales, webinars y estilos

Página de webinars/capacitaciones terminada y creación de la página de entornos viales.

Mejora general de estilos y de la página de analítica.

### 8–10 jul 2026 — Fase 6 · Construcción del panel de administración

Mejoras progresivas de la página del admin (frontend, sidebar, scroll, login, logo).

Conexión de funcionalidades: cifras, regiones, comunicaciones, misión-visión, rutas del pie de página, opciones GET funcionales.

Página de administrador terminada a la espera de feedback (10 jul).

### 14–15 jul 2026 — Fase 7 · Requerimientos nuevos y migraciones de BD

Mejora del feed/timeline de Facebook, página de revistas y componentes tecnológicos.

Nuevos requerimientos y corrección del index.

Primeros scripts de migración de base de datos (scripts_db/).

### 18–21 jul 2026 — Fase 8 · Refinamiento del panel admin

Iconos de regiones y hover de imágenes, mejora final de la tabla regiones.

Pie de página, popup de edición, misión-visión en admin y filtro en comunicaciones.

Mejora de la página de admin, del banner principal, navbar (2 iteraciones), traducciones y feedback.

### 24–25 jul 2026 — Fase 9 · Revistas, usuarios, redes y contenido administrable

Página de revistas en admin (3 iteraciones) y página de usuario en admin.

Página de redes sociales del panel (2 iteraciones).

Haciendo administrables NOTICIAS–PUBLICACIONES–NORMAS LEGALES (Ghost CMS).

Mejora de la sección de entornos viales, creación del módulo de entornos viales y mejora de componentes tecnológicos.

### 25–31 jul 2026 — Fase 10 · Módulos finales y cierre

Mejora de la página de componentes, cifras, tarjeta de componentes y SRAT, y analítica de datos.

Módulos con activar/desactivar (NOTICIAS–PUBLICACIONES–NORMAS LEGALES–NOTAS DE PRENSA), paginación y contenidos mostrados/editables en el panel.

Buscador funcional para noticias y notas de prensa, mejoras finales y limpieza del código.

# 1. Cambios en la interfaz pública (frontend)

## 1.1 Diseño global y layout

Tokens de diseño: variables en :root (—red, —navy, —blue, —amber, —cyan, —green y sombras) que centralizan la paleta de colores.

Tipografía: Google Fonts (Barlow, Barlow Condensed, Barlow Semi Condensed, Roboto Condensed) y uso masivo de mayúsculas en headers/badges/botones.

Navbar: logotipo compuesto (ícono SVG + texto ONSV) y soporte de menú en inglés.

Footer: rediseño con 4 columnas, redes sociales administrables, horario de atención y franja de copyright.

SDK Facebook: carga asíncrona vía fbAsyncInit con FB.init v19.0 y locale es_LA.

main.js: carrusel owl de aliados, carrusel de entornos viales, mapa regional y auto-show del modal de campaña.

## 1.2 Página de inicio

Hero carousel «slide-fade»: 3 slides (Decenio 2021-2030, Campaña Entornos viales, SRAT) con indicadores tipo cápsula animados (5s).

KPIs de siniestralidad: 3 tarjetas (Siniestros, Lesiones, Muertes) con contador animado al hacer scroll, fuente y variación porcentual.

Componentes tecnológicos: sección con fondo degradado azul y carrusel de tarjetas «tcard».

Mapa SRAT: contenedor rediseñado con iframe del visor y feed de siniestros con etiqueta «EN VIVO».

Redes sociales: pestañas FB/X, perfil X simulado y panel de YouTube.

Promos: 2 tarjetas (Educación Vial y Revista Institucional).

Newsletter y aliados: banner rojo de suscripción y carrusel de logos institucionales.

## 1.3 Quiénes somos

Banner degradado azul, sidebar vertical oscuro con enlaces activos en rojo.

Sección Valores (6 tarjetas) y sección Componentes tecnológicos (grid 2x2).

JS de tabs que cambia contenido y título del banner según sección.

## 1.4 Regiones

Pestaña «Consejos Regionales de Seguridad Vial», selector de 25 departamentos y mapa SVG interactivo.

Tarjeta del consejo rediseñada (crsv-card) con breadcrumb y campos de contacto; actualización del escudo por región.

## 1.5 Noticias, Notas, Publicaciones y Normas legales

Buscador por título y paginación personalizada (primera/anterior/numérica/siguiente/última).

Tarjetas migradas al componente new-card (imagen 200px, badge de categoría/región, título, excerpt, enlace).

Primera noticia destacada con etiqueta «Destacada»; publicaciones con filtro por tema y enlace «Descargar PDF».

Eventos: tarjeta rediseñada y detalle internacionalizado.

## 1.6 Datos abiertos y Analítica

Datos abiertos: búsqueda rediseñada con botón «LIMPIAR» y tarjetas od-card con botones Excel/CSV/PDF.

Analítica: tarjetas de menú con degradados y tarjetas de submenú con header degradado; opciones administrables (PowerBI/video/PDF).

## 1.7 Páginas nuevas

Revistas (/revistas): buscador, filtro por tema, grid con portada y «Ver PDF».

Entornos viales (/entornos-viales): tarjetas entv-card con foto/badge/fecha; bilingüe.

Consejo Regional (/consejo-regional): inicio con sidebar, login y tabla de planes regionales (DataTables + SearchPanes) con CRUD.

Webinars: tab, texto introductorio y botón «Mirar en YouTube».

# 2. Cambios en el administrador (funciones actualizadas)

El panel fue reconstruido como SPA en React + TypeScript (carpeta admin/, ruta /administrador), reemplazando el antiguo admin en HBS. El backend expone CRUD JSON protegido por sesión y registra cada acción.

## 2.1 Arquitectura

SPA React+TS con 13 módulos en el sidebar; requiere sesión activa.

Cliente API con helpers GET/POST/PUT/DELETE/UPLOAD (multipart) y credenciales incluidas.

Backend con middleware isAuthenticated (desencripta userId y valida rol administrador).

Uploads con multer por módulo (límites 5-50 MB, filtros de formato).

Registro de acciones en la tabla logs (actividad reciente del Dashboard).

## 2.2 Funcionalidades por módulo

| Módulo | Funcionalidades actualizadas |
| --- | --- |
| Login | Formulario usuario/contraseña contra tabla users (password cifrado AES); redirect a /auth/success o /auth/fail. |
| Dashboard | Estadísticas (usuarios, analítica activa, contenido publicado); actividad reciente en vivo (logs); accesos rápidos. |
| Cifras | Edición única de siniestros/lesionados/fallecidos, 2 mensajes y fuentes + porcentajes por indicador. |
| Misión–Visión | Edición bilingüe ES/EN de ~35 campos por idioma (definición, misión, visión, 6 valores, 9 componentes). |
| Regiones | Listado con búsqueda y paginación; edición de encargados con validación; subida de escudo (cache-busting ?v=). |
| Comunicaciones / Eventos | CRUD completo con 2 pestañas; filtros con debounce; modal de edición con todos los campos e imagen; activar/desactivar. |
| Noticias / Notas / Normas / Publicaciones | Listado de posts de Ghost CMS con paginación; toggle habilitar/deshabilitar (tabla publicaciones_estado). |
| Revistas + Temas | CRUD de revistas (título, tema, imagen, PDF, activo, slug); CRUD de temas con bloqueo de borrado si hay revistas. |
| Analítica | CRUD de menús (descripción, imagen, activo) y submenús (menú padre, ruta PowerBI, link video/PDF, estado). |
| Popup | Configuración única: imagen, enlace y activo. |
| Datos Abiertos | CRUD de datasets con 4 tipos de archivo (Excel, PDF, CSV, Shapefile); CRUD de categorías (con ícono) y tipos. |
| Entornos Viales | CRUD de tarjetas (badge, título, descripción ES/EN, imagen, orden, activo). |
| Pie de Página | Información (teléfono, dirección, correo, descripción, horario) y CRUD de redes sociales con imagen. |
| Usuarios / Roles | CRUD de usuarios (el admin principal no se borra) y CRUD de roles con permisos. |

## 2.3 Backend nuevo / de soporte

Rutas API nuevas: auth, dashboard (stats/logs), footer, cifras, mision-vision, popup, regiones, analitica-menu/submenu, comunicaciones-eventos, comunicaciones-revistas + tipos, datos-abiertos + categorías + tipos, usuarios, roles, redes-sociales, entornos-viales, publicaciones-estado.

Permisos: controllers/permission.js + utils/rest.js con hasPermissions/pageAuthorize (content_management, consejo_regional, plan_regional); rutas de consejo regional con subida excel/pdf/csv.

Autenticación: api/passport.js con estrategia local, password descifrado y serialización por userId encriptado; soporta MySQL o Firestore (STRATEGY_MODE).

Base de datos: api/mysql.js (~+1350 líneas) con métodos para todos los CRUD y consultas nuevas.

Migraciones: publicaciones_estado, fuentes/porcentajes de cifras, entornos_viales + seed, revistas + seed, logs, shapefile, horario en footer, seeds de submenús y datasets.

# 3. Archivos cambiados o agregados (listas)

Extraído del historial de commits entre la base (759b609, mar 2023) y el estado actual (HEAD). A = agregado, M = modificado, D = eliminado, R = renombrado.

## 3.1 Panel de administración (nuevo, React/TS)

A admin/package.json, package-lock.json, vite.config.ts, tsconfig*.json, index.html, README.md

A admin/src/App.tsx, main.tsx, index.css

A admin/src/lib/api.ts, lib/utils.ts

A admin/src/components/AdminLayout.tsx, ConfirmModal.tsx, PublicacionesEstadoList.tsx, PageHeader.tsx, UIBits.tsx, OnsvLogo.tsx

A admin/src/pages/Login.tsx, Dashboard.tsx, Cifras.tsx, MisionVision.tsx, Regiones.tsx, Comunicaciones.tsx

A admin/src/pages/Noticias.tsx, NotasPrensa.tsx, NormasLegales.tsx, Contenidos.tsx, PublicacionesRevistas.tsx

A admin/src/pages/AnaliticaMenu.tsx, AnaliticaSubmenu.tsx, Popup.tsx, PiePagina.tsx, Programas.tsx

A admin/src/pages/DatosAbiertos.tsx, DatosAbiertosCategorias.tsx, DatosAbiertosTipos.tsx, Usuarios.tsx, Roles.tsx

(Compilados Vite en admin/dist/ — no editar)

## 3.2 Backend — rutas, controladores y API

M routes/routes.js · A routes/admin/routes.js · A routes/admin/api.js · A routes/consejoRegionalRoutes.js

M controllers/hbs.js · A controllers/permission.js

M api/mysql.js · M api/ghost.js · M api/passport.js

M index.js · M utils/utils.js · A utils/rest.js · M utils/locales/es.json y en.json

## 3.3 Vistas públicas (Handlebars)

M views/index.hbs · M views/layouts/default.hbs

M views/pages/administrador-login.hbs, administrador.hbs, quienes-somos.hbs, regiones.hbs, contacto.hbs

M views/pages/normas-legales.hbs, publicaciones.hbs, datos-abiertos.hbs, analitica.hbs, webinars.hbs

M views/pages/comunicaciones/* (evento, noticias, notas-prensa, todos)

A views/pages/revistas.hbs · A views/pages/entornos-viales.hbs

A views/pages/consejo-regional/inicio.hbs, login.hbs, planes-regionales.hbs

M views/pages/secciones-admin/* (analitica, cifras, footer, mision-vision, popup, regiones, comunicaciones-eventos, datos-abiertos…)

A views/pages/secciones-admin/gestion-usuarios/roles.hbs y usuarios.hbs

## 3.4 Parciales (partials)

M views/partials/default/navigation.hbs, footer.hbs, campaign-modal.hbs

M views/partials/index/accident.hbs, noticias-eventos-card.hbs, post-card.hbs

M views/partials/regiones/carousel-regions.hbs, map.hbs

M views/partials/comunicaciones/evento-card.hbs

M views/partials/normas-legales/*, publicaciones/*, noticias-eventos/*, datos-abiertos/datos-abiertos-card-body.hbs

A views/partials/revistas/revistas-card-body.hbs

A views/partials/consejo-regional/sidebar.hbs, planes-regionales-card-body.hbs

## 3.5 CSS y JS (webpack y estáticos)

M utils/webpack/css/main.css, all.css, main-media.css · M utils/webpack/js/main.js

M public/main.css, public/main.js (compilados) · M public/features.css, public/opendata.js, public/openData.css

M public/js/analitica.js · A public/js/revistas.js

M public/css/analitica.css, post.css, publicaciones.css, normas-legales.css, comunicaciones/eventos.css

D public/admin/*.js (migrados a React) · R public/admin/datos-abiertos.js → public/consejo-regional/js/planes-regionales.js

A public/consejo-regional/index.css, login.css

## 3.6 Base de datos y scripts

A scripts_db/2026-07-15_add_horario_footer.sql, 2026-07-15_update_horario_data.sql

A scripts_db/2026-07-20_add_shapefile_column.sql, create_logs_table.sql, create_revistas.sql, seed_datasets.js, seed_submenus.js

A scripts_db/2026-07-25_create_entornos_viales.sql

A scripts_db/2026-07-27_add_fuentes_porcentajes_cifras.sql, create_publicaciones_estado.sql

A migracion_usuarios.sql, migracion_redes_sociales.sql, migracion_tipos_revista.sql, migracion_datos_abiertos.sql

A data/revistas.json · A _seed_seccion4_5.js, _seed_subcampos_mv.js, _migrate_secc4_5.js, _add_seccion5.js, _add_subcampos_mv.js

## 3.7 Configuración, dependencias y documentación

M package.json · D package-lock.json (npm) · A pnpm-lock.yaml, pnpm-workspace.yaml (pnpm)

M .gitignore · A .hintrc · M .vscode/settings.json

A AGENTS.md · A opencode.json · M README.md

A rutas.md, rutasnuevas.txt, rutasmodificadas.txt, cambios-calidad.txt, cookies.txt, onsv-cambios.tar.gz

## 3.8 Assets e imágenes

A public/img/logo-1.svg, logo-sutran.png, logomp.png, logosamu.png, minjus.png, fondo-educacion.png, fondo-revista.png

M public/img/logo-sm.png, logobombero.png · D de varios logos JPG

M public/assets/ancash.png, huánuco.png, junín.png · D san martín.png

A public/assets/categoria/*, eventos/*, revistas/*, redes/*, entornos/* (contenido subido por el admin)

A public/revistas/*.pdf y *.jpg (anthropologica, derecho-pucp, economia, educacion, kawsaypacha, revista-de-psicologia)

M utils/webpack/img/banner/banner1-3.png

A public/datatables/ — librería DataTables vendida (~230 archivos: jQuery, DataTables, Buttons, KeyTable, SearchPanes, StateRestore)

Informe generado a partir del historial de git (rama dev), periodo 18/06/2026 a 31/07/2026. Total de archivos considerados: 431.